# Projektdokumentation

Einführung eines zentralen IT-Monitorings

Auftraggeber:  Müller & Partner GmbH

Auftragnehmer:  Grone Umschulungsteam

Datum:  September 2026

Version:  1.0

# 1. Einleitung

## 1.1 Ausgangssituation

Die Müller & Partner GmbH hat ihre IT-Infrastruktur in den vergangenen Jahren erweitert. Neben verschiedenen Arbeitsplatzrechnern werden mehrere Server für interne Dienste eingesetzt (Web-, Datei- und Netzwerkdienste). Die Überwachung erfolgt derzeit manuell – Störungen werden erst erkannt, wenn Mitarbeiter einen Ausfall oder eine schlechte Systemleistung melden.

Typische unerkannte Probleme: nicht erreichbarer Server, ausgefallener Netzwerkdienst, volle Festplatte, dauerhaft hohe CPU-Auslastung, Arbeitsspeichermangel, schlechte Antwortzeiten.

## 1.2 Projektziel

Ziel ist die Evaluation, Planung und prototypische Einführung eines zentralen Monitoringsystems. Es soll eine virtuelle Testumgebung aufgebaut und bewertet werden, ob die Lösung für den produktiven Einsatz geeignet ist.

## 1.3 Projektumfang

Das Projekt ist ein Proof of Concept (PoC) und kein produktiver Einsatz. Projektlaufzeit: ca. 3 Projekttage. Virtuelle Testumgebung mit VirtualBox.

# 2. Anforderungsanalyse (Abgabeprodukt A)

## 2.1 MUSS-Anforderungen

| ID | Anforderung | Beschreibung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Zentrale Monitoring-Lösung | Zentraler Monitoring-Server | Hoch | ✅ Erfüllt |
| M02 | Mehrere Systeme | Mindestens 2 weitere VMs überwacht | Hoch | ✅ Erfüllt |
| M03 | Erreichbarkeit | Erkennung ob System erreichbar ist | Hoch | ✅ Erfüllt |
| M04 | Systemressourcen | CPU, RAM, Festplatte überwachen | Hoch | ✅ Erfüllt |
| M05 | Netzwerkdienst | Mind. 1 Netzwerkdienst (HTTP/SSH) | Hoch | ✅ Erfüllt |
| M06 | Grenzwerte | WARN- und CRIT-Schwellwerte mit Begründung | Hoch | ✅ Erfüllt |
| M07 | Alarmierung | Automatische Erkennung krit. Zustände | Hoch | ✅ Erfüllt |
| M08 | Dashboard | Zentrale Übersicht aller Systeme | Hoch | ✅ Erfüllt |
| M09 | Eigener Messwert | Eigenes Skript / Programm entwickelt | Hoch | ✅ Erfüllt |
| M10 | Störungssimulation | Mind. 3 Störungen simuliert | Hoch | ✅ Erfüllt |
| M11 | Abnahmetest | Nachvollziehbarer Abnahmetest | Hoch | ✅ Erfüllt |

## 2.2 KANN-Anforderungen

| ID | Anforderung | Beschreibung | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| K01 | E-Mail-Alarmierung | Benachrichtigung per E-Mail | ✅ Umgesetzt |
| K02 | Erweiterte Dashboards | Spezifische Dashboards pro Dienst | ✅ Umgesetzt |
| K03 | Automatisierung | Ansible / Saltstack Deployment | ⬜ Nicht umgesetzt |
| K04 | Erweiterte Eigenentwicklung | Custom Check mit Argparse & Port-Analyse | ✅ Umgesetzt |
| K05 | Verfügbarkeitsauswertung | SLA-Report über Verfügbarkeit | ⬜ Nicht umgesetzt |

# 3. Nutzwertanalyse / Entscheidungsmatrix (Abgabeprodukt B)

## 3.1 Untersuchte Monitoring-Systeme (alle kostenlos!)

### Checkmk Raw

Lizenz: Open Source (GPLv2) – kostenlos | Version: 2.2.x | Basis: Nagios-Kern + eigene Engine

Vorteile: Exzellente Web-GUI (WATO) | Auto-Discovery von Services | Agent-basiert + SNMP | Umfangreiche Check-Bibliothek (3000+ Checks) | E-Mail-Alarmierung integriert

Nachteile: Ressourcenbedarf etwas höher | Enterprise-Features nur in kommerzieller Edition

### Zabbix

Lizenz: Open Source (GPLv2) – kostenlos | Version: 6.4.x | Basis: Eigenentwicklung (C + PHP)

Vorteile: Agent und Agentless möglich | Starke Template-Verwaltung | Sehr gute Skalierbarkeit | Große Community und Dokumentation

Nachteile: Steilere Lernkurve | GUI weniger intuitiv als Checkmk

### Nagios Core

Lizenz: Open Source (GPLv2) – kostenlos | Version: 4.4.x | Basis: C-Kern, Plugin-basiert

Vorteile: Sehr große Plugin-Bibliothek | Bekannte Industrie-Standard-Basis | Geringer Ressourcenbedarf | Extrem flexibel

Nachteile: Konfiguration nur über Textdateien | GUI sehr eingeschränkt | Kein modernes Dashboard out-of-the-box

## 3.2 Bewertungsmatrix (Skala 1–5)

Alle drei Tools sind Open Source und kostenlos. Die Bewertung erfolgt nach fachlichen Kriterien.

| Kriterium | Gewicht (%) | Checkmk Raw | Checkmk gew. | Zabbix | Zabbix gew. | Nagios Core | Nagios gew. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kosten / Lizenzmodell | 10 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 |
| Bedienbarkeit | 20 | 5 | 1.0 | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 |
| OS-Unterstützung | 10 | 4 | 0.4 | 5 | 0.5 | 4 | 0.4 |
| Netzwerkdienste-Überwachung | 15 | 4 | 0.6 | 5 | 0.75 | 4 | 0.6 |
| Alarmierung | 15 | 4 | 0.6 | 4 | 0.6 | 3 | 0.45 |
| Visualisierung / Dashboards | 15 | 5 | 0.75 | 4 | 0.6 | 2 | 0.3 |
| Erweiterbarkeit | 5 | 4 | 0.2 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 |
| Dokumentation / Community | 5 | 4 | 0.2 | 5 | 0.25 | 4 | 0.2 |
| Ressourcenbedarf | 5 | 3 | 0.15 | 3 | 0.15 | 4 | 0.2 |
| Gesamtscore | 100 | – | 4.4 | – | 4.2 | – | 3.3 |

## 3.3 Ergebnis und Begründung

Gewinner: Checkmk Raw mit 4.4 Punkten.

Checkmk Raw Edition überzeugt durch die beste Web-GUI (WATO), automatische Service-Discovery, eine sehr hohe Bedienbarkeit und ein modernes Dashboard. Da alle drei Tools kostenlos sind, ist das ausschlaggebende Kriterium die Bedienbarkeit für das Schülerteam – hier ist Checkmk klar führend. Zabbix punktet zwar bei Skalierbarkeit, hat aber eine steilere Lernkurve. Nagios Core ist leistungsfähig, erfordert aber manuelle Konfiguration per Textdateien.

# 4. Netzwerkplan / Testumgebung (Abgabeprodukt D)

Virtuelle Testumgebung auf VirtualBox. Internes Netz: 192.168.100.0/24 | Gateway: 192.168.100.1

| Hostname | Rolle | Betriebssystem | IP-Adresse | Dienste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mon-srv01 | Monitoring-Server | Ubuntu Server 22.04 LTS | 192.168.100.10 | Checkmk, Apache, SSH |
| web-srv01 | Überwachter Server | Debian 12 | 192.168.100.20 | Apache2, SSH, MySQL |
| win-client01 | Überwachter Client | Windows 10 | 192.168.100.30 | RDP, Checkmk Agent |

## Ressourcenzuweisung

| VM | vCPU | RAM | HDD | Netzwerkkarte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mon-srv01 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | Internes Netz (Host-Only) |
| web-srv01 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | Internes Netz (Host-Only) |
| win-client01 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB | Internes Netz (Host-Only) |

# 5. Grenzwerte und Alarmierung (M06/M07)

| Messwert | WARN | CRIT | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU-Auslastung | > 80 % (5 Min.) | > 95 % (5 Min.) | Dauerhaft hohe CPU → Ressourcenmangel |
| RAM-Auslastung | > 85 % | > 95 % | Swapping beeinträchtigt Performance |
| Festplattenbelegung | > 85 % | > 95 % | Volle Platte → Systemausfall |
| HTTP-Antwortzeit | > 2 Sekunden | > 5 Sekunden | UX leidet ab 2 s Ladezeit |
| SSH-Dienst | – | Nicht erreichbar | SSH für Administration unverzichtbar |

# 6. Störungssimulation und -protokoll (M10)

| # | Störung | Befehl | Erkannt nach | Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apache-Webserver-Ausfall | sudo systemctl stop apache2 | 47 s | E-Mail + Dashboard |
| 2 | Hohe CPU-Auslastung | stress --cpu 4 --timeout 120s | 55 s | Dashboard WARN→CRIT |
| 3 | Kritische Festplattenbelegung | dd if=/dev/zero of=/tmp/fill.img | 62 s | Dashboard CRIT |
| 4 | RAM-Überlastung | stress --vm 1 --vm-bytes 1.8G | 48 s | E-Mail + Dashboard |

# 7. Abnahmetest (M11)

| ID | Testfall | Erwartetes Ergebnis | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Host-Erkennung | Alle 3 Hosts als UP erkannt | ✅ |
| TC-02 | CPU-Monitoring | CPU-Check liefert Wert | ✅ |
| TC-03 | RAM-Monitoring | RAM-Check liefert Wert | ✅ |
| TC-04 | Disk-Monitoring | Disk-Check liefert Wert | ✅ |
| TC-05 | HTTP-Check | HTTP 200 OK erkannt | ✅ |
| TC-06 | SSH-Check | SSH erreichbar | ✅ |
| TC-07 | WARN-Grenzwert CPU | WARN ab 80 % ausgelöst | ✅ |
| TC-08 | CRIT-Grenzwert CPU | CRIT ab 95 % ausgelöst | ✅ |
| TC-09 | Alarm E-Mail | E-Mail bei CRIT erhalten | ✅ |
| TC-10 | Custom Check | TCP-Verbindungen im Dashboard | ✅ |
| TC-11 | Störung Apache | Erkennung in < 60 s | ✅ |
| TC-12 | Störung CPU | Erkennung in < 60 s | ✅ |
| TC-13 | Störung Disk | Erkennung in < 90 s | ✅ |

# 8. Fazit und Empfehlung

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen. Alle 11 MUSS-Anforderungen wurden erfüllt, 3 von 5 KANN-Anforderungen umgesetzt. Checkmk Raw Edition hat sich als optimale Lösung für kleine bis mittelgroße Umgebungen erwiesen. Für den produktiven Einsatz bei Müller & Partner GmbH wird Checkmk empfohlen.